2020年度经开区“洞庭清波”专项行动任务清单

| 序号 | 问题 类型 | 问题 来源 | 问题内容 | 整改完成时限 | 工作措施 | 牵头责任 单位 | 责任股室/ 责任人 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 空气 污染 | 督查通报 | 富兴御城国际扬尘治理不到位。 | 2020年6月底前完成集中整改。持续推进。 | 按照施工工地周边100%围挡、裸土和物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁和土石方工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输等建筑工地六个100%标准整改。 | 区建设交通局 | 汤跃辉 | 督察通报后，项目业主已针对问题进行整改，环保部门已针对该项目扬尘污染问题进行经济处罚。2020年6月初再次进行防尘网覆盖整改。现申请对反馈问题销号。 |
| 19 |  | 督查通报 | 市一医院东院扬尘治理不到位。 | 2020年6月底前完成集中整改。持续推进。 |  |  |  | 督察通报后，项目业主已针对问题进行整改， 2019年底已整改完成。目前，该项目已由于资金等原因完全停工。现申请对反馈问题销号。 |
| 20 |  | 督查通报 | 现代公馆建设项目扬尘治理不到位。 | 2020年6月底前完成集中整改。持续推进。 |  |  |  | 督察通报后，现代公馆项目业主已针对问题进行整改，该项目施工现场围挡、喷水、场地硬化等工作已经落实。现申请对反馈问题销号。 |
| 21 |  | 督查通报 | 湖南鸿宇林南翔万商风情街建设项目扬尘治理不到位。 | 2020年6月底前完成集中整改。持续推进。 |  |  |  | 督察通报后，项目业主已针对问题进行整改， 2019年底已整改完成。该项目现已建成。现申请对反馈问题销号。 |