西塘镇伍家洞水库饮用水水源保护

整治工作方案

根据生态环境部、水利部《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》、《湖南省污染防治攻坚战2020年度工作方案、“夏季攻势”清单、考核细则的通知》和《岳阳市2020年“千吨万人”饮用水水源地环境问题专项整治工作方案》的要求，在2019年对实际供水达到“千吨万人”规模的饮用水水源地环境问题全面排查的基础上，2020年开展全面整治。为按时保质完成我镇伍家洞水库环境问题整治任务，确保整治工作取得实效，有效保障农村饮用水安全，特制定此整治工作方案。

## 一、总体要求

为深入推进伍家洞水库饮用水水源地环境保护专项整治行动，巩固集中式饮用水水源环境保护成果，加快推进伍家洞水库饮用水水源保护区环境问题排查整治工作，继续开展集中式饮用水水源环境状况评估，持续推进集中式饮用水水源规范化建设，加强超标集中式饮用水水源整治，6月30日前，完成伍家洞水库饮用水水源地达标建设。

## 二、组织机构

“西塘镇伍家洞水库饮用水源保护”整治工作在镇党委的领导下，成立“西塘镇伍家洞水库饮用水源保护”整治工作小组，由镇纪委书记刘勇军任组长，纪委副书记陆述胜任副组长，镇纪委、财政所、环保站、农经办、环境整治办为成员单位。各成员单位要认真履行各自职责，加强协调配合，形成工作合力。

三、工作措施

（一）进行生活污水处理。经现场查看，伍家洞水库上游（平地村水库组）在户籍内有7户人是长期居住户，存在生活污水直排水库，需要对7户长期居住户安装四格池净化装置，并建设两个湿地对生活污水进行处理。（责任单位：农经办，责任人：王怀春，整治完成时限：2020年6月30日 ）

（二）进行生活垃圾处理。由于平地村水库组位置偏僻，垃圾没有人及时清运，对伍家洞水库的环境造成了影响，需要安排专门人员对生活垃圾定时进行处理。（责任单位：环境整治办，责任人：李恒，整治完成时限：2020年6月30日）

（三）设置隔离防护设施。为保护水源，防止安全事故的发生，在伍家洞水库周围还未安装护栏的位置进行护栏安装600米，已经安装的护栏约有100左右已经有破损，需进行修复。（责任单位：纪委，责任人：陆述胜，整治完成时限：2020年6月30日）

（四）设置标识标牌。由于伍家洞水库是饮用水水源地一级保护区，应规范设立保护区标识标牌10处，在保护区的进出口、边界合理设置警示牌及界标。（责任单位：纪委，责任人：陆述胜，整治完成时限：2020年6月30日）

（五）安装警示牌和宣传牌。因伍家洞水库是饮用水源，可在水库边上人群活动密集区和醒目位置，安装警示牌和宣传牌，例如“禁止游泳”、“禁止垂钓”、“禁止乱扔垃圾”等标识标牌，防止乱扔乱排、游泳等破坏水源的行为发生。（责任单位：纪委，责任人：陆述胜，整治完成时限：2020年6月30日）

（六）打捞水库上游漂浮物。为保证伍家洞水库的水质安全，必须全面保障水面清洁。需要安排专门人员定期对水库上游水面上的生活垃圾漂浮物进行打捞。（责任单位：纪委，责任人：陆述胜，整治完成时限：2020年6月30日）

（七）开展定期监测。为有效掌握水库水质情况，需对水库水质开展定期采样分析。（责任单位：环保站，责任人：葛小聪，2020年6月30日）

（八）编制应急预案。为应对伍家洞饮用水水源地突发事件，保证饮用水水源地因遭受突发事件引起供水困难时，提供具有可操作性的预防控制、保护、处置和善后处理等措施，最大程度地保障人民群众的饮水安全和身体健康，预防和减轻饮用水源地突发事件及其造成的损害，维护社会稳定，促进经济社会、协调和可持续发展。（责任单位：环保站，责任人：葛小聪，2020年6月30日）

四、保障措施

(一)加强领导，落实责任

饮用水源保护事关人民群众的身体健康和生命安全，各级各部门要加强领导，把这项工作作为本年度的一项重要任务切实抓紧抓好，经研究，决定成立大足县饮用水源保护领导小组

领导小组下设办公室于县环保局，由骆德明兼任主任，兰华海兼任副主任，负责饮用水源保护日常工作。

(二)加强饮用水源保护的宣传

广泛开展饮用水源保护的宣传工作，在全县营造整治饮用水源污染的舆论氛围，使“保护水源，人人有责，从我做起”的观念深入人心。

(三)加大执法监督检查

各级各部门要根据相关法律法规，及时查处污染和破坏饮用水源水质的各种行为。加大饮用水源污染整治工作的督促检查和责任追究力度。县督查室、县监察局、县环保局组成督查组，对饮用水源污染整治工作进行定期督查。

(四)建立信息通报制度

定期通报饮用水源的水质和污染整治进展，各级各部门应于每季度末将本辖区的饮用水源保护工作进展情况以季报的形式送县环保局。