# 西塘镇伍家洞饮用水源整治总结报告

伍家洞饮用水源地整治工作在镇党委、政府的正确领导下，在区生态环境分局等有关部门的具体指导下，我镇积极行动，大力宣传饮用水水源保护意识，强化饮用水源管理工作，切实改善饮用水源质量，取得了一定的成绩。现将伍家洞饮用水源整治工作总结如下：

一、伍家洞饮用水源基本情况

伍家洞水库位于西塘镇平地村，建于1958年，坝高20.4米，坝长170米，集水面积2.6平方公里，最高洪水位17.8米，总库容量为110万方，为西塘镇境内第四大水库。

## 二、成立组织机构

“西塘镇伍家洞水库饮用水源保护”整治工作在镇党委的领导下，成立“西塘镇伍家洞水库饮用水源保护”整治工作小组，由镇纪委书记刘勇军任组长，纪委副书记陆述胜任副组长，镇纪委、财政所、环保站、农经办、环境整治办为成员单位。各成员单位要认真履行各自职责，加强协调配合，形成工作合力。

三、完成工作任务

（一）进行生活污水治理。对伍家洞水库上游（平地村水库组）户籍内7户长期居住户安装了四格池净化装置，并建设两个湿地对生活污水进行处理。

（二）进行生活垃圾处理。由于平地村水库组位置偏僻，垃圾没有人及时清运，对伍家洞水库的环境造成了影响，已安排专门人员对生活垃圾定时进行处理。

（三）设置隔离防护设施。为保护水源，防止安全事故的发生，在伍家洞水库周围还未安装护栏的位置进行了护栏安装1256米，对已破损的护栏56米进行了修复。

（四）设置标识标牌。由于伍家洞水库是饮用水水源地一级保护区，规范设立了保护区标识标牌10处，在保护区的进出口、边界合理设置警示牌及界标。

（五）安装警示牌和宣传牌。因伍家洞水库是饮用水源，在水库边上人群活动密集区和醒目位置，安装了警示牌和宣传牌，例如“禁止游泳”、“禁止垂钓”、“禁止乱扔垃圾”等标识标牌，有效防止乱扔乱排、游泳等破坏水源的行为发生。

（六）打捞水库上游漂浮物。为保证伍家洞水库的水质安全，制定了水面保洁制度，安排了专人对水面上的生活垃圾漂浮物进行打捞。

（七）开展定期监测。为有效掌握水库水质情况，对水库水质开展了定期采样分析。

（八）编制应急预案。为应对伍家洞饮用水水源地环境突发事件，保证饮用水水源地因遭受突发事件引起供水困难时，提供具有可操作性的预防控制、保护、处置和善后处理等措施，最大程度地保障人民群众的饮水安全和身体健康，预防和减轻饮用水源地环境突发事件及其造成的损害，维护社会稳定，促进经济社会、协调和可持续发展。