| 序号 | 起终点 | 编号 | 主要控制点 | 经过地市(州) | 里程(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 放射线 |  |  |  | 334 |
| 1 | 长沙-益阳茈湖口 | S101 | 天顶、望城县城、新康、靖港、乔口、岭北、新泉、南湖洲、茈湖口 | 长沙、岳阳、益阳 | 89 |
| 2 | 长沙-桥驿 | S102 | 新港、丁字、桥驿 | 长沙 | 24 |
| 3 | 长沙榔梨-浏阳蕉溪 | S103 | 榔梨、永安、洞阳、蕉溪 | 长沙 | 51 |
| 4 | 长沙洞井-醴陵富里(省界) | S104 | 洞井、跳马、龙头、枫林市、南桥、富里 | 长沙、株洲 | 123 |
| 5 | 长沙-宁乡白马桥 | S105 | 莲花、雨敞坪、白马桥 | 长沙 | 47 |
| 二 | 纵线 |  |  |  | 10325 |
| 1 | 平江虹桥（省界）-浏阳张坊（省界） | S201 | 虹桥、木金、长寿、加义、大围山、张坊 | 岳阳、长沙 | 153 |
| 2 | 平江龙门(省界)-浏阳澄潭江 | S202 | 龙门、长寿、加义、安定、思村、三口、古港、高坪、澄潭江 | 岳阳、长沙 | 163 |
| 3 | 临湘坦渡(省界)-岳阳县月田 | S203 | 坦渡、羊楼司、詹桥、毛田积谷、月田 | 岳阳 | 87 |
| 4 | 浏阳龙伏-炎陵船形 | S204 | 龙伏、沙市、北盛、洞阳、葛家、枨冲、普迹、官庄、枫林市、黄獭嘴、板衫、醴陵市区、嘉树、大障、贺家桥、丫江桥、槚山、新市、潞水、腰陂、严塘、桃坑、沔渡、十都、石洲、策源、水口、船形 | 长沙、株洲 | 413 |
| 5 | 茶陵-汝城盈洞 (省界) | S205 | 桃坑、湖口、浣溪、三河、鹿原、船形、皮石、兰市、州门司、何家山、坪石、龙溪、黄草、岭秀、盈洞 | 株洲、郴州 | 247 |
| 6 | 临湘黄盖(省界)- 长沙春华 | S206 | 黄盖、乘风、源潭、聂市、五里排、城南、桃林、长塘、白羊田、甘田、杨林、饶村、张谷英、大洲、梅仙、余坪、翁江、金井、高桥、路口、春华 | 岳阳、长沙 | 272 |
| 7 | 浏阳市-衡阳草市 | S207 | 浏阳市、太平桥、葛家、镇头、株洲市区、株洲县城、淦田、砖桥、龙凤、杨桥、荣桓、高湖、草市 | 长沙、株洲、衡阳 | 235 |
| 8 | 临湘黄盖(省界)-云溪永济 | S208 | 黄盖、江南、儒溪、陆城、道仁矶、永济 | 岳阳 | 76 |
| 9 | 云溪道仁矶-长沙果园 | S209 | 道仁矶、西塘、筻口、柏祥、三江、智峰、长乐、天井、五市、向家、白沙、果园 | 岳阳、长沙 | 175 |
| 10 | 岳阳鹿角-长沙茶亭 | S210 | 鹿角、中洲、磊石、琴棋、屈原县城、黄金、汨罗市区、白水、高家坊、茶亭 | 岳阳、长沙 | 134 |

附件8  湖南省普通省道网规划布局项目表

| 3 | 湘潭 | 湘乡市20公里、湘潭县12公里 | G240湘乡-青山桥 | 升级改造 | 2019 | 2021 |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  | 32 |  |  | 600 |  | 28000 |  | 28000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 湘潭 | 韶山2公里、 湘乡市50公里 | G354韶山-月山-水府庙 | 升级改造 | 2016 | 2021 |  |  |  | 52 |  |  | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 45183 |  | 45183 |  |  |
| 5 | 湘潭 | 湘乡市8公里、韶山市5公里 | G240沪昆高铁韶山站-湘乡连接线 | 新建 | 2016 | 2017 |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |  | 26000 |  | 26000 |  |  |
| 6 | 湘潭 | 韶山市 | G354长沙市南横线-韶山高铁站连接线湘潭段 | 新建 | 2017 | 2020 |  |  |  |  |  | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  | 26000 |  | 26000 |  |  |
|  |  |  | 4、岳阳市 |  |  |  |  | 111 |  | 7 | 26 | 11 | 155 | 137 | 15 |  |  | 3000 |  | 369871 |  | 349871 | 20000 |  |
| 1 | 岳阳 | 汨罗市 | G536汨罗段改线工程 | 新建 | 2016 | 2018 |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 12 | 1 |  |  |  |  | 33371 |  | 33371 |  | 设计已批 |
| 2 | 岳阳 | 平江县 | G536青冲-伍市 | 新建 | 2016 | 2018 |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 11700 |  | 11700 |  | 工可已批 |
| 3 | 岳阳 | 临湘市 | G107临湘最兰坡-巴咀坳 | 升级改造 | 2016 | 2018 |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 15600 |  | 15600 |  | 工可已评 |
| 4 | 岳阳 | 云溪区、岳阳楼区 | G353岳阳土马-岳阳东站-洞庭湖大桥 | 升级改造 | 2017 | 2019 |  |  |  | 7 | 21 | 2 | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 78000 |  | 78000 |  |  |
| 5 | 岳阳 | 岳阳楼区 | G240岳阳楼区洞庭湖大桥-湖滨 | 升级改造 | 2016 | 2018 |  | 6 |  |  | 5 | 9 | 20 | 17 |  |  |  | 3000 |  | 34000 |  | 34000 |  |  |
| 6 | 岳阳 | 岳阳县 | G240岳阳县城区-湘阴 | 升级改造 | 2017 | 2019 |  | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 |  |  |  |  |  | 161200 |  | 161200 |  |  |
| 7 | 岳阳 | 华容县 | G353华容县松木桥-石伏工业园 | 升级改造 | 2018 | 2020 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 26000 |  | 6000 | 20000 |  |
| 8 | 岳阳 | 岳阳楼区 | 岳阳洞庭湖大桥与沿湖大道交叉升级改造工程（G353、G240) | 升级改造 | 2017 | 2019 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  |

附件9  湖南省干线公路“十三五”建设规划项目表